## Slide 1
ELDO
글로벌 투자 데이터 플랫폼
현황 분석 및 자동화 로드맵 현재 상태 → 해야 할 일 → 우선순위
프레임워크 / UI / API
✅ 구축 완료
DB 스키마
✅ 정의 완료
실제 데이터
❌ 전혀 없음
데이터 파이프라인
❌ 미구현
분석 파일 생성
❌ 미구현
CI/CD
⚠️ 배포만 있음
미완성 페이지
⚠️ 3개 페이지
01

## Slide 2
현재 상태 한눈에
앱 구조는 완성됐지만 데이터가 없어 아무것도 동작하지 않음
Next.js 16 + React 19
UI / 라우팅
✅ 완료
API Routes (8개 엔드포인트)
서버 API
✅ 완료
Prisma 7 + PostgreSQL 18
DB 스키마
✅ 완료
Corps / Indicators Statements / StockTrades
DB 데이터
❌ 비어있음
data/analysis/ *.json 파일들
섹터 분석 차트
❌ 없음
GitLab CI/CD
빌드·배포 자동화
⚠️ 배포만
02

## Slide 3
핵심 문제 — 데이터 파이프라인 전무
DB 테이블은 모두 정의되어 있으나 데이터를 채우는 스크립트가 하나도 없음
외부 데이터 소스 (KRX / DART / Yahoo Finance 등)
▶
수집 스크립트 (미구현)
▶
PostgreSQL DB (스키마만 있음)
▶
분석 JSON 생성 (미구현)
▶
웹 앱 차트 (섹터 페이지)
빠진 것들
기업 마스터 수집 (corps, corps_emsec 테이블)
재무제표 수집 (statements / us_statements)
재무지표 계산 및 적재 (P/E, EV/EBITDA 등 100+ 지표)
일별 주가 수집 (stock_trades — OHLCV, 시가총액)
EMSEC 업종 계층 초기 적재 (섹터 트리)
섹터 분석 JSON 생성 배치 (차트 데이터 파일)
스케줄링 (매일 자동 수집)
03

## Slide 4
DB · 인프라 · CI/CD 자동화
DB & 인프라
❌
prisma/seed.ts 작성
EMSEC, 기준 코드 초기 적재
❌
scripts/convert-schema.ts
package.json에 등록됐지만 파일 없음
❌
.env.example 작성
현재 환경변수 문서화 전무
❌
DB 셋업 원커맨드화
compose up → migrate → seed 한 번에
❌
앱 컨테이너 추가
compose.yml에 Next.js 서비스 없음
❌
로컬 샘플 데이터 seed
새 개발자 온보딩용 더미 데이터
CI/CD 파이프라인
현재
deploy (webhook만)
목표
lint
build
migrate
test
deploy
04

## Slide 5
미완성 페이지 & 우선순위 로드맵
/valuation
하드코딩 더미 데이터 → DB 연동 + 밸류에이션 로직 필요
/peer
텍스트 placeholder → 동종업체 탐색 UI 전체 구현 필요
/compare
텍스트 placeholder → 멀티기업 비교 대시보드 구현 필요
우선순위 로드맵
1
데이터 소스 확정 및 기업·주가 수집 스크립트 작성
이게 없으면 아무것도 동작 안 함
즉시
2
EMSEC + 기준 데이터 시드 (업종 계층, 기준 코드)
company / sectors 페이지 기본 동작
즉시
3
재무제표 + 지표 수집 파이프라인
기업 상세 페이지, 섹터 차트 데이터
단기
4
분석 JSON 생성 배치 + .env.example + DB 자동화
재현 가능한 개발 환경 구성
단기
5
CI/CD 보강 + Docker Compose 완성 + 미완성 페이지 구현
운영 안정성 및 기능 완성
중기
05